Phần 1 – Đề xuất 2 giải pháp

Giải pháp 1 – Waterfall (tuần tự)
Yêu cầu được xác định và phân tích tương đối đầy đủ từ đầu, sau đó lần lượt thiết kế → phát triển → kiểm thử → bàn giao.

Giải pháp 2 – Scrum (lặp theo Sprint)
Chia công việc thành các Sprint ngắn, liên tục nhận phản hồi và điều chỉnh yêu cầu, sau mỗi Sprint có thể tạo ra một phần sản phẩm để khách hàng kiểm tra.

Phần 2 – So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 – Waterfall | Giải pháp 2 – Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | – Khó thay đổi vì yêu cầu đã được chốt từ các giai đoạn trước. | + Dễ thích nghi vì có thể điều chỉnh yêu cầu ở các Sprint tiếp theo. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | – Thường thấy sản phẩm khá muộn, nên sai lệch có thể phát hiện muộn. | + Có sản phẩm sau mỗi Sprint nên khách hàng phản hồi và phát hiện sai lệch sớm. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | + Phù hợp vì có thể lập kế hoạch và thực hiện tuần tự theo yêu cầu đã xác định. | – Vẫn phù hợp nhưng việc chia Sprint và liên tục phản hồi có thể tạo thêm chi phí quản lý khi yêu cầu vốn đã ổn định. |

Phần 3 – Lựa chọn & phản biện

Đội Tính năng chọn Scrum vì khuyến mãi, ví điện tử và đặt xe ghép có yêu cầu thay đổi liên tục theo thị trường, cần phản hồi nhanh.
Đội Đối soát chọn Waterfall vì yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định thuế rõ ràng, ổn định và sai sót có thể gây phạt.
Nếu luật thuế đổi gấp, Waterfall có rủi ro phải quay lại các bước đã hoàn thành, gây chậm cập nhật và phát sinh chi phí; do đó cần kích hoạt quy trình quản lý thay đổi và đánh giá lại phạm vi, kế hoạch.
Đề xuất “áp Scrum cho cả hai vì Scrum hiện đại hơn” là chưa đúng vì lựa chọn mô hình phải dựa trên đặc thù và mức độ biến động của yêu cầu, không phải tính hiện đại của mô hình.